BÀI 7 – TEST STRATEGY VÀ TEST PLAN CHO DỰ ÁN THỰC TẾ

PHẦN A. TEST STRATEGY DOCUMENT

Dự án: ShopEasy
Vai trò: QA Lead
Phiên bản: 1.0
Người thực hiện: Lê Trí Anh
Ngày làm: 31/3/2026

1. Giới thiệu

ShopEasy là một hệ thống mua sắm online gồm backend viết bằng Java Spring Boot, web viết bằng React và ứng dụng mobile viết bằng React Native. Nhóm dự án có 4 lập trình viên, 1 QA, 1 Designer và 1 PM. Mỗi sprint kéo dài 2 tuần và sau khoảng 4 tuần thì sẽ có một đợt release lên production. Trong Sprint 5, mục tiêu chính là phát triển tính năng thanh toán trả góp qua VPBank.

Tài liệu Test Strategy này được viết ra để trình bày cách kiểm thử chung của dự án ShopEasy. Nói đơn giản hơn, tài liệu này giúp xác định rõ là mình sẽ kiểm thử những gì, kiểm thử bằng cách nào, dùng công cụ gì, kiểm thử ở môi trường nào và khi nào thì có thể xem là chức năng đã đạt yêu cầu để release. Theo hướng dẫn trong bài lab, phần Test Strategy cần có các nội dung như phạm vi kiểm thử, loại kiểm thử, môi trường, công cụ, điều kiện bắt đầu và kết thúc kiểm thử, rủi ro và lịch trình kiểm thử.

2. Phạm vi kiểm thử

2.1 Những phần sẽ kiểm thử

Trong dự án ShopEasy, các phần nằm trong phạm vi kiểm thử gồm có:

Đăng ký tài khoản: Đây là chức năng cơ bản giúp người dùng mới tạo tài khoản. Nếu phần này bị lỗi thì người dùng sẽ không thể bắt đầu sử dụng hệ thống.

Đăng nhập và xác thực: Đây là phần quan trọng vì liên quan đến bảo mật và quyền truy cập tài khoản. Nếu đăng nhập lỗi thì người dùng sẽ không thể mua hàng hoặc quản lý thông tin của mình.

Tìm kiếm sản phẩm: Đây là chức năng được sử dụng rất thường xuyên trên một website bán hàng. Nếu tìm kiếm không chính xác hoặc hiển thị sai, người dùng sẽ khó tìm được sản phẩm mình cần.

Giỏ hàng: Đây là phần rất quan trọng trước khi thanh toán. Nếu giỏ hàng bị lỗi thì người dùng có thể thêm nhầm sản phẩm, sai số lượng hoặc không thể tiếp tục mua hàng.

Thanh toán: Đây là phần có mức độ ưu tiên cao nhất vì liên quan trực tiếp đến tiền và đơn hàng. Trong Sprint 5 sẽ tập trung nhiều vào tính năng thanh toán trả góp qua VPBank.

Các API liên quan đến tài khoản, giỏ hàng, đơn hàng và thanh toán: Vì hệ thống thương mại điện tử phụ thuộc nhiều vào backend nên cần kiểm thử API kỹ để đảm bảo dữ liệu đúng và luồng nghiệp vụ chạy ổn định.

Giao diện web và mobile ở các luồng chính: Bao gồm các bước như tìm kiếm sản phẩm, thêm vào giỏ, thanh toán và xem kết quả đơn hàng.

2.2 Những phần chưa kiểm thử

Trong giai đoạn này, một số phần sẽ tạm thời chưa nằm trong phạm vi kiểm thử:

Admin Dashboard: Theo đề bài, phần này chưa nằm trong sprint hiện tại nên có thể để sau.

Báo cáo thống kê: Đây không phải là phần tác động trực tiếp tới người dùng cuối trong sprint này nên chưa ưu tiên.

Những tính năng chưa nằm trong backlog Sprint 5: Chỉ tập trung vào những gì thực sự cần cho sprint này.

3. Các loại kiểm thử và tỉ lệ dự kiến

Đối với dự án ShopEasy, em chọn cách chia các loại kiểm thử theo nhiều mức khác nhau để dễ kiểm soát chất lượng hơn. Theo tài liệu lab, với dự án dạng thương mại điện tử thì không nên chỉ tập trung vào UI test mà cần ưu tiên API test nhiều hơn.

3.1 Unit Test – khoảng 20%

Unit test do developer thực hiện để kiểm tra các hàm nhỏ hoặc từng phần logic riêng lẻ như validation dữ liệu, tính giá, xử lý giảm giá hoặc cập nhật trạng thái đơn hàng. Loại test này có ưu điểm là chạy nhanh, dễ kiểm tra và giúp phát hiện lỗi sớm.

3.2 API Test – khoảng 45%

API test là phần em nghĩ quan trọng nhất trong dự án này vì hầu hết xử lý nghiệp vụ đều nằm ở backend. API test sẽ tập trung vào:

- đăng ký, đăng nhập

- tìm kiếm sản phẩm

- thêm, xóa, sửa giỏ hàng

- tạo đơn hàng

- thanh toán

- xử lý trả góp qua VPBank

- kiểm tra dữ liệu trả về và mã lỗi

API test giúp kiểm tra được logic chính của hệ thống mà không phụ thuộc quá nhiều vào giao diện.

3.3 UI Test – khoảng 20%

UI test dùng để kiểm tra luồng người dùng trên giao diện web, ví dụ:

- đăng nhập

- tìm kiếm sản phẩm

- thêm vào giỏ

- thanh toán

- kiểm tra thông báo thành công hoặc thất bại

UI test giúp kiểm tra được trải nghiệm thực tế của người dùng, nhưng thường chạy chậm hơn và dễ bị ảnh hưởng khi giao diện thay đổi.

3.4 Performance Test – khoảng 10%

Performance test dùng để kiểm tra tốc độ phản hồi của hệ thống, đặc biệt là ở những phần quan trọng như tìm kiếm sản phẩm, tạo đơn hàng và thanh toán. Trong Sprint 5 thì cũng nên kiểm tra thêm tốc độ xử lý của luồng trả góp qua VPBank.

3.5 Security Test – khoảng 5%

Security test ở mức cơ bản dùng để kiểm tra các lỗi bảo mật dễ gặp như nhập dữ liệu không hợp lệ, lộ thông tin nhạy cảm hoặc lỗi phân quyền. Dù phần này không chiếm quá nhiều nhưng vẫn cần có vì hệ thống có liên quan đến tài khoản và thanh toán.

4. Môi trường kiểm thử

Dự án ShopEasy sử dụng 3 môi trường chính:

Dev: dùng cho lập trình viên kiểm tra nhanh sau khi code xong.
Staging: dùng để QA kiểm thử gần giống với production nhất.
Production: là môi trường thật cho người dùng cuối, chỉ nên kiểm tra ở mức nhẹ để tránh ảnh hưởng dữ liệu thật.

Theo tài liệu lab, quy trình môi trường thường là Dev → Staging → Production.

Ngoài ra cũng cần chuẩn bị sẵn dữ liệu test như tài khoản test, sản phẩm test và dữ liệu thanh toán sandbox để việc kiểm thử được thuận lợi hơn.

5. Công cụ sử dụng

Trong dự án này, các công cụ kiểm thử chính gồm có:

- GitHub để quản lý source code

- GitHub Actions để chạy CI/CD

- Selenium WebDriver + TestNG + POM để test giao diện

- RestAssured để test API

- JUnit 5 để hỗ trợ unit test

- Allure Report để xem báo cáo test

- Docker + Selenium Grid để chạy test song song nhiều browser

- JMeter để test hiệu năng

- OWASP ZAP để kiểm tra bảo mật cơ bản

Các công cụ này cũng phù hợp với định hướng của Lab 11 vì bài lab tập trung vào CI/CD, Selenium Grid, Allure Report và chiến lược kiểm thử.

6. Điều kiện bắt đầu và kết thúc kiểm thử

6.1 Điều kiện bắt đầu kiểm thử

Kiểm thử sẽ bắt đầu khi:

- yêu cầu chức năng đã rõ ràng

- developer đã code xong phần chính

- hệ thống đã deploy được lên môi trường test hoặc staging

- có đủ dữ liệu test

- không bị lỗi môi trường nghiêm trọng

6.2 Điều kiện kết thúc kiểm thử

Một chức năng có thể xem là đủ điều kiện hoàn thành kiểm thử khi:

- smoke test đạt 100% pass

- regression test đạt khoảng 95% pass trở lên

- không còn bug nghiêm trọng mức P1

- các bug mức P2 đã có hướng xử lý rõ ràng

- các kết quả test đã được tổng hợp bằng report

- nhóm thống nhất là chức năng đủ ổn để release

Các tiêu chí này bám theo phần hướng dẫn trong đề.

7. Rủi ro kiểm thử

Trong dự án ShopEasy, em thấy có một số rủi ro chính như sau:

Thứ nhất là rủi ro khi tích hợp VPBank. Vì đây là bên thứ ba nên có thể xảy ra timeout, trả dữ liệu chậm hoặc dữ liệu sandbox khác production.

Thứ hai là dữ liệu môi trường staging không ổn định. Có lúc dữ liệu test bị reset hoặc không đủ để test nhiều trường hợp khác nhau.

Thứ ba là giao diện có thể thay đổi liên tục. Điều này làm cho test automation dễ bị fail do thay đổi locator hoặc thay đổi luồng.

Thứ tư là chỉ có 1 QA. Nếu số lượng bug nhiều hoặc tính năng thay đổi liên tục thì khối lượng test sẽ khá lớn.

Để giảm bớt rủi ro, em nghĩ nên:

- ưu tiên test API trước

- chọn các test case quan trọng để test trước

- chuẩn bị test data sớm

- thường xuyên trao đổi với dev khi có thay đổi

- chạy test tự động trên CI/CD để phát hiện lỗi sớm

8. Lịch trình kiểm thử

Lịch kiểm thử của dự án có thể chia như sau:

- Mỗi khi có commit hoặc pull request: chạy smoke test tự động

- Hàng ngày hoặc hàng đêm: chạy regression test

- Trước khi release: chạy full regression và kiểm tra lại bug

- Sau khi release: theo dõi nhanh tình trạng hệ thống và các lỗi phát sinh

Cách làm này phù hợp với nội dung bài lab về vai trò của CI/CD trong kiểm thử tự động.

PHẦN B. TEST PLAN – SPRINT 5

Dự án: ShopEasy
Sprint: Sprint 5
Thời gian: 2 tuần
Chức năng chính: Thanh toán trả góp qua VPBank

1. Mục tiêu của Sprint 5

Mục tiêu của Sprint 5 là phát triển và kiểm thử chức năng thanh toán trả góp qua VPBank cho hệ thống ShopEasy. Khi người dùng đến bước thanh toán, họ có thể chọn hình thức trả góp, sau đó hệ thống sẽ gửi thông tin sang VPBank, nhận kết quả trả về và cập nhật trạng thái đơn hàng.

Ngoài việc kiểm thử tính năng mới này, sprint cũng cần kiểm tra xem các chức năng cũ như giỏ hàng, thanh toán thường và xem đơn hàng có bị ảnh hưởng hay không.

2. Phạm vi kiểm thử trong Sprint 5

2.1 In Scope

Các phần sẽ kiểm thử trong sprint này gồm có:

- hiển thị lựa chọn thanh toán trả góp VPBank

- điều kiện để đơn hàng được phép trả góp

- tạo giao dịch thanh toán trả góp

- chuyển hướng sang cổng VPBank

- xử lý các trường hợp thành công, thất bại, hủy giao dịch

- cập nhật trạng thái đơn hàng sau thanh toán

- hiển thị thông báo phù hợp cho người dùng

- regression test với các luồng checkout cũ

2.2 Out of Scope

Các phần chưa nằm trong sprint này gồm:

- báo cáo tài chính nội bộ

- admin dashboard

- các phương thức thanh toán khác ngoài VPBank

- các cải tiến nhỏ không liên quan đến checkout

3. Nội dung kiểm thử dự kiến

3.1 API Test

- tạo đơn hàng với phương thức trả góp VPBank

- kiểm tra request gửi sang cổng thanh toán

- kiểm tra phản hồi callback

- kiểm tra trạng thái đơn hàng sau thanh toán

- kiểm tra validation khi thiếu dữ liệu

- kiểm tra mã lỗi nếu thanh toán thất bại hoặc timeout

3.2 UI Test

- người dùng chọn VPBank ở bước thanh toán

- hệ thống hiển thị đúng thông tin trả góp

- người dùng được chuyển đúng sang trang thanh toán

- thanh toán thành công thì đơn hàng cập nhật đúng

- thanh toán thất bại hoặc hủy thì có thông báo rõ ràng

- quay lại từ trang thanh toán không làm mất dữ liệu ngoài mong đợi

3.3 Regression Test

- đăng nhập

- tìm kiếm sản phẩm

- thêm vào giỏ hàng

- cập nhật số lượng sản phẩm

- thanh toán thông thường

- xem lịch sử đơn hàng

3.4 Kiểm thử khác

- kiểm tra thời gian phản hồi của API thanh toán

- kiểm tra hệ thống có ghi log đúng hay không

- kiểm tra dữ liệu nhạy cảm không bị hiển thị sai

4. Lịch kiểm thử dự kiến

Ngày 1–2: đọc yêu cầu, phân tích chức năng, viết test case, chuẩn bị dữ liệu test
Ngày 3–5: bắt đầu test API và test giao diện cơ bản khi dev hoàn thành phần đầu
Ngày 6–8: test chính chức năng VPBank, ghi bug và retest
Ngày 9–10: chạy regression test, chạy automation và tổng hợp kết quả

Nếu cuối sprint vẫn còn bug nghiêm trọng thì sẽ cần trao đổi với dev và PM để quyết định có release hay không.

5. Phân công nguồn lực

- QA: viết test case, test chức năng, ghi nhận bug, retest và tổng hợp báo cáo

- Backend Dev: hỗ trợ phần API, xử lý bug backend và hỗ trợ log

- Frontend Dev: xử lý bug giao diện và luồng checkout

- PM: theo dõi tiến độ và ưu tiên bug

- Designer: hỗ trợ xác nhận giao diện nếu cần

Vì nhóm chỉ có 1 QA nên cần ưu tiên các test case quan trọng trước, tránh dàn trải quá nhiều.

6. Dữ liệu test

Dữ liệu test cần chuẩn bị gồm:

- tài khoản người dùng hợp lệ

- tài khoản không đủ điều kiện trả góp

- sản phẩm đủ điều kiện trả góp

- sản phẩm không đủ điều kiện trả góp

- đơn hàng giá trị thấp, trung bình và cao

- dữ liệu sandbox của VPBank

- các tình huống callback như thành công, thất bại, hủy, timeout

7. Rủi ro trong Sprint 5

Một số rủi ro có thể gặp là:

- môi trường sandbox của VPBank không ổn định

- API thay đổi trễ làm test case phải sửa lại

- thiếu dữ liệu test phù hợp

- thời gian sprint ngắn nhưng khối lượng test lớn

- chỉ có 1 QA nên áp lực test và retest khá nhiều

Để giảm rủi ro, em nghĩ nên:

- ưu tiên test các luồng quan trọng trước

- test API trước UI

- chuẩn bị dữ liệu test sớm

- trao đổi thường xuyên với dev

- dùng automation cho các luồng regression ổn định

8. Tiêu chí hoàn thành kiểm thử Sprint 5

Sprint 5 có thể xem là hoàn thành phần kiểm thử khi:

- smoke test pass 100%

- phần lớn test case planned pass

- không còn bug nghiêm trọng P1 hoặc P2

- các bug còn lại đã được chấp nhận hoặc có hướng xử lý

- có báo cáo test rõ ràng

- luồng trả góp VPBank chạy đúng ở các trường hợp chính

- các luồng thanh toán cũ không bị hỏng

9. Một số test case ưu tiên cao

- TC01: thanh toán trả góp VPBank thành công

- TC02: người dùng hủy giao dịch ở cổng VPBank

- TC03: giao dịch thất bại

- TC04: callback trả về chậm hoặc timeout

- TC05: sản phẩm không đủ điều kiện trả góp nhưng vẫn chọn VPBank

- TC06: trạng thái đơn hàng cập nhật sai sau thanh toán

- TC07: quay lại từ cổng thanh toán nhưng giỏ hàng vẫn phải đúng

- TC08: kiểm tra lại thanh toán thường sau khi thêm tính năng VPBank